## Slide 1: MANAJEMEN PENGADAAN
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
<a href='https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background'>Background vector created by freepik - www.freepik.com</a>
MATA KULIAH
MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

## Slide 2: Capaian Pembelajaran
Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Kemampuan dalam merencanakan pengadaan proyek
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengadaan proyek

## Slide 3
APA ITU MANAJEMEN PENGADAAN?

## Slide 4
Definisi
Pengadaan/procurement:
Mendapatkan barang atau jasa yang bersumber dari luar
termasuk di dalamnya adalah pembelian dan outsourcing

## Slide 5
Mengapa Outsourcing
Untuk mengurangi biaya tetap dan biaya rutin
Agar organisasi fokus terhadap bisnis intinya
Untuk mengakses keahlian dan teknologi
Untuk fleksibilitas
Untuk meningkatkan akuntabilitas

## Slide 6
Kontrak
Kontrak adalah perjanjian yang mewajibkan penjual untuk memberikan produk atau layanan yang sesuai spesifikasi dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya
Kontrak dapat memperjelas tanggungjawab dan mempertajam hasil proyek yang ingin dicapai

## Slide 7
Proses Manajemen Pengadaan
Manajemen pengadaan proyek: mendapatkan barang atau jasa untuk sebuah proyek, yang berasal dari luar organisasi yang menjalankan proyek tersebut
Proses-prosesnya adalah:
Perencanaan pengadaan: menentukan apa yang akan diadakan, kapan dan bagaimana pengadaannya
Melakukan pengadaan: mendapatkan respon penjual, memilih penjual dan membuat kontrak.
Mengadministrasikan pengadaan: mengelola relasi dengan penjual, memonitor kontrak,dan membuat perubahan sesuai kebutuhan.
Mengakhiripengadaan: melengkapi dan menetapkan setiap kontrak.

## Slide 8
Rencana
Pengadaan
Definisi:
Mengidentifikasi kebutuhan proyek yang dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan yang berasal dari luar organisasi.

## Slide 9
Alat Bantu Rencana
Pengadaan
Alat bantu yang digunakan:
Make-or buy Analisis:
Digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi atau membeli dari pihak lain

## Slide 10
Tipe Kontrak
Fixedprice atau lumpsum contract:
memasukantotalhargatetapdarisebuahprodukataulayanan.
Costreimbursable contract:
memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Kontrakwaktudanmaterial:
Penggabungan kontrak fixedprice dan costreimbursable. (sering dipakai konsultan)
Unitpricecontract:
Mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan.

## Slide 11
Klausul Kontrak
Di dalam kontrak harus dimasukan klausul yang spesifik mengenai hal-hal yang menjadi keunikan dari proyek.
Klausul terminasi adalah sebuah klausul dalam kontrak yang memperbolehkan pembeli atau penjual mengakhiri kontrak tersebut.

## Slide 12
Statement of Work
Mendeskripsikan pekerjaan yang harus dilakukan.
Pernyataan ruang lingkup.
Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ekpektasi pembeli.

## Slide 13
Contoh SoW

## Slide 14
MATA KULIAH
MANAJEMEN PROYEK
PROGRAM STUDI
SISTEM INFORMASI
Dokumen Pengadaan
Request for proposal: digunakan untuk memperoleh proposal dari penjual yang sesuai.
Proposal
adalah sebuah dokumen yang disiapkan oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan pembeli.
Request for Quotes: digunakan untuk memperoleh penawaran dari penjual yang sesuai.

## Slide 15
RFP

## Slide 16
Pelaksanaan Pengadaan
Menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya.
Mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial.
Memperoleh proposal atau penawaran
Memilih penjual
Membuat kontrak

## Slide 17
Contoh Dokumen Penilaian Proposal

## Slide 18
Memilih Penjual
Organisasi sering membuat sebuah daftar penjual/ rekanan untuk merekam kinerja penjual tersebut diproyek sebelumnya.
Penjual/ rekanan dapat dipilih dari daftar tersebut.
Output akhir adalah kontrak yang sudah ditandatangani oleh pembeli dan penjual yang terpilih.

## Slide 19
Perubahan Kontrak
Setiap perubahan di dalam kontrak harus direview, disetujui dan didokumentasikan.
Setiap perubahan harus memasukan analisa dampak yang menggambarkan dampak terhadap ruang lingkup, waktu, biaya dan kualitas dari produk atau layanan yang diberikan.
Gunakan alat bantu dan metode lain seperti review kinerja, inspeksi dan audit.

## Slide 20
Penutupan Pengadaan
Menyelesaikan dan menetapkan kontrak, serta menyelesaikan semua hal yang masih terkendala.
Tim proyek harus:
Menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan.
Melakukan update yang merefleksikan hasil akhir.
Mengarsipkan informasi untuk digunakan kedepannya.
Di dalam kontrak memasukan syarat penerimaan dan penutupan proyek yang dilakukan secara formal.

## Slide 21: THANKS
ANY QUESTIONS?